华南理工大学软件学院2025级4班

C++ 实训开题报告

| 姓名 | 徐克楠 | 学号 | 202530551453 | 开题时间 | 2026年5月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 25级软件4班 |  |  | 任课教师 | SFML |
| 设计题目 | CubeAttack - C++塔防小游戏 |  |  |  |  |
| - 一、题目功能描述 CubeAttack 是一款基于 C++ 和 SFML 图形库开发的塔防 (Tower Defense) 小游戏。玩家在 n×n 的网格地图上布置 5 种不同类型的守卫（坦克、剑士、弓箭手、法师、占位），阻止从进攻点刷新、沿最优路径前往防守点的敌人。 游戏包含完整的防守/进攻回合制循环：防守阶段玩家可以放置、移除、升级守卫；进攻阶段敌人沿 Dijkstra 加权最短路径移动，摧毁路径上的守卫，并受到邻近守卫的攻击。玩家拥有金币系统（初始 30 金币），击杀敌人可获得金币用于放置和升级守卫。提供作弊系统，可输入金币预算计算最优守卫摆放方案。 核心功能包括： 1. 随机地图生成（进攻点/防守点、曼哈顿距离约束） 2. 5 种守卫（不同攻击力、攻击范围、权重、成本） 3. Dijkstra 加权寻路（守卫权重影响路径选择） 4. 3 种敌人（炮灰/战士/BOSS，权重概率刷新，每轮血量递增 10%） 5. 守卫升级系统（攻击力、权重） 6. 日志/信息面板 7. 作弊系统（贪心算法模拟最优摆放） 8. 胜负弹窗及音效播放 |  |  |  |  |  |
| 二、设计思路 1. 系统功能模块划分 (1) 设置模块：TGUI 实现参数输入窗口（地图大小 4~20、回合数、防守血量） (2) 地图模块：n×n 网格、进攻/防守点随机分配（曼哈顿距离 >= max(3,n/3)） (3) 守卫模块：5 种守卫继承体系，支持放置/移除/升级/朝向/攻击范围判定 (4) 敌人模块：基于权重概率随机生成，血量每轮 +10% (5) 寻路模块：Dijkstra 算法，空格权重 1、守卫格 = 守卫权重 (6) 战斗模块：守卫攻击范围内自动攻击、敌人到达防守点扣血 (7) 信息面板：右侧 SFML 绘制日志和属性面板 (8) 作弊模块：贪心算法 + 动态路径重算 (9) 音效模块：SFML Audio 播放胜利/失败音效 2. 类体系设计 - Game：主控类，游戏循环/阶段切换/事件/渲染/UI - Map：地图类，网格生成/进攻防守点 - Guard（抽象基类）：攻击力/权重/成本/朝向/攻击范围 - TankGuard：权重 10，无攻击范围 - SwordmanGuard：权重 4，面前 1 格 - ArcherGuard：权重 2，面前 3×3 - MageGuard：权重 1，面前直线 6 格 - PlaceholderGuard：权重 2，面前 1 格 - Enemy：敌人类，HP/金币/权重/位置/路径进度 - Pathfinding：Dijkstra 寻路（独立 .cpp/.h） 3. 界面设计 - 设置窗口：TGUI（输入地图大小/回合数/防守血量） - 主窗口：n×n 网格 + 右侧面板（日志/信息）+ 底部按钮 - 守卫交互：左键选中（黄色高亮 + 攻击范围），右键空白取消 - 作弊窗口：独立窗口显示最优摆放图和总伤害 - 胜负弹窗：独立窗口显示 win.gif/lose.png + 音效 |  |  |  |  |  |
| 三、课题组 组长：菜菜的楠楠子 组员：无 具体分工：独立完成全部代码编写、调试、测试及文档撰写 |  |  |  |  |  |
| 四、工作计划 第一周（5/26 - 5/31）：确定选题，学习 SFML 基础，搭建项目框架，实现设置界面和地图生成。 第二周（6/1 - 6/7）：守卫系统（5 种守卫的放置/升级/移除），金币系统，UI 布局。 第三周（6/8 - 6/14）：Dijkstra 寻路，进攻阶段完整逻辑，胜利/失败判定。 第四周（6/15 - 6/21）：信息面板，作弊系统，胜负弹窗和音效，bug 修复。 第五周（6/22 - 6/28）：代码重构，UI 优化。 第六周（6/29 - 7/1）：打包发布。 |  |  |  |  |  |