C++实训工作周记

设计题目：CubeAttack - C++塔防小游戏

姓名：徐克楠          班级：25级软件4班

| 5月26日-5月31日 第一周 | 5月26日: 确定项目选题CubeAttack塔防小游戏，学习SFML图形库，搭建项目框架。 5月28日: 完成游戏主循环和TGUI设置界面。 5月30日: 实现n×n随机地图、进攻/防守点分配。完成守卫基类体系(Tank/Sword/Archer/Mage/Place)。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SFML 3 API与旧教程差异大。中文显示乱码。TGUI按钮颜色异常。 |  |
|  | 查阅SFML 3文档适配新API。加/utf-8编译，UTF-8 BOM保存。统一按钮状态管理。 |  |
|  | 第一周搭框架。SFML 3改动不小，中文编码排查较费时。按钮管理用集中update更可靠。 |  |
| 6月1日-6月7日 第二周 | 6月1日: 5种守卫放置逻辑和金币系统。 6月3日: 守卫升级系统、帖图加载和朝向旋转。 6月5日: 移除模式、Remove/End Turn按钮、UI bug修复。 |  |
|  | margin不一致导致精灵错位。Archer范围偏一格。需升级才能看属性。 |  |
|  | 统一margin为80常量。Archer范围从[-4,-2]改[-3,-1]。点击选中守卫直接显示属性。 |  |
|  | 5种守卫各有定位：Tank推路、Archer覆盖3x3、Mage直线6格高伤。选中再看属性更合理。 |  |
| 6月8日-6月14日 第三周 | 6月8日: Dijkstra加权寻路(空格1，守卫格=权重)。 6月10日: 进攻阶段完整逻辑(生成敌人、路径移动、守卫攻击)。 6月12日: 防守扣血、金币、胜败判定、敌人渲染。 |  |
|  | 寻路需加权代价非BFS。路径上守卫要先摧毁。攻击和生成时序要同步。 |  |
|  | priority_queue实现Dijkstra，缓存路径。先算路径->摧毁守卫->生成敌人。sf::Clock每0.5秒驱动。 |  |
|  | Dijkstra是塔防核心。高权重守卫(坦克=10)让怪物绕路。敌人依次生成留出策略空间。 |  |
| 6月15日-6月21日 第四周 | 6月15日: 日志/属性面板，去掉控制台。 6月17日: 作弊窗口(最优摆放，考虑权重影响)。 6月19日: 胜败弹窗(win.gif/lose.png)和音效(win.mp3/lose.wav)。 |  |
|  | 面板文字超框。作弊忽略权重(总选Archer/Mage)。Sprite/Sound无默认构造函数。 |  |
|  | Info最小高度155px，行距14px。每放一个守卫重算路径(坦克权重10优先)。Sprite纹理构造，Sound局部创建。 |  |
|  | 坦克无攻击但权重10能推走路径，需模拟最终状态才能正确评估这种间接价值。 |  |