C++实训工作周记

设计题目：CubeAttack - C++塔防小游戏

姓名：徐克楠          班级：25级软件4班

| 6月22日-6月28日 第五周 | 6月22日: showCheatWindow移到独立Cheat Solution.cpp。 6月24日: 修复弓箭手范围、守卫定位、按钮颜色等bug。 6月26日: 日志改用英文规避编码问题，添加滚轮滚动。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 文件提取出现重复定义和残缺函数头。中文编码导致C4828警告。 |  |
|  | 从备份提取函数体重构。英文显示彻底规避中文问题。 |  |
|  | 修bug和重构花了一周。英文在编码兼容性上成本低，游戏log用英文也合理。 |  |
| 6月29日-7月1日 第六周 | 6月29日: 作弊窗口优化(路径高亮、方向箭头、守卫状态区分)。 7月1日: 修复checkGameOver缺弹窗调用bug。添加音效(win.mp3/lose.wav)。配置Release失败后用Debug打包。 |  |
|  | 胜利分支没调showGameOverWindow。sf::Sound无默认构造。Release构建失败。 |  |
|  | 补全胜利分支弹窗调用。局部Sound对象。Debug打包exe+DLL+resources。 |  |
|  | 项目从零完成塔防核心玩法：地图->守卫->Dijkstra寻路->战斗->作弊->音效->打包。 |  |
| 日期 | 工作内容 |  |
|  | 问题 |  |
|  | 解决方法 |  |
|  | 分析 |  |
| 日期 | 工作内容 |  |
|  | 问题 |  |
|  | 解决方法 |  |
|  | 分析 |  |